프로젝트 회의록

| 회의일시 | 2026년 10월 23일 금요일 | 팀명 | KAFKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6명) |  |  |
| 회의주제 | 모델링할 지그의 레퍼런스 검토; 레이아웃 레퍼런스(창원공장) 검토와 대안 |  |  |

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① 모델링할 지그 · 레이아웃 레퍼런스 (사용자 메모)

- ② 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/20 회의록 이월)

- ③ 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/20 회의록 이월)

- ④ 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/20 회의록 이월)

- ⑤ NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/20 회의록 이월)

- ⑥ 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/20 회의록 이월)

- ⑦ 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/20 회의록 이월)

- ⑧ 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/20 회의록 이월)

- ⑨ 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/20 회의록 이월)

- ⑩ 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/20 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/20 이월 항목

- [진행중] 레이아웃 시뮬레이션 — DELMIA AS-IS 구축 (레이아웃 시뮬레이션 담당)

  - 10/21 부품 이름 매핑 — 유저로직(DELMIA 안에서 동작 조건을 정하는 사용자 작성 코드)에서 부를 짧은 이름 규칙을 정하고, 공정 A~E별 투입 부품과 산출 조립품을 정의.

  - 10/21 조립 표현 방식 결정 — 작업대에서는 Transform(부품을 조립품으로 바꾸는 장비 기능)을 쓰지 않고, 작업시간이 지나면 작업대 위 In Zone에서 조립품이 생성되고 투입 부품은 Out Zone으로 내보내 소멸시키는 방식. 유저로직(EKL)으로 제어.

  - 10/22 운반 작업자가 부품 랙에서 작업대 A로 부품을 운반하는 동작 확인 완료. 다음 단계는 A 조립 후 결합품을 작업대 D로 옮기는 흐름.

  - 공정 시간은 미정 — 보고서 기준(A 160 / B 115 / C 289 / D 215 / E 140초)과 구상도 기준(A 85 / B 23 / C 83 / D 113 / E 63초) 중 결정 필요, 임시로 보고서 값 사용.

- [진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계 (이경준)

■ 그 밖의 진척

- [진행중] DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[논의] 3-1. 모델링할 지그 레퍼런스   (아젠다 ①)

- 모델링할 지그의 레퍼런스를 고민함.

[논의] 3-2. 레이아웃 레퍼런스 — 창원공장   (아젠다 ①)

- 레이아웃 레퍼런스로 창원공장(생산공장)을 검토. 부지면적 대비 생산율이 높아 보이나, 정확한 자료는 비공개라 확인이 어려움.

- 현재 상황: 창원공장은 새 부지에 공장을 지어 액추에이터를 생산하는 것이 아니라, 기존 공장에 액추에이터 조립공정을 추가하는 방식.

- 새 부지라면 부지면적을 통해 생산효율을 역산할 수 있으나, 기존 공장 안에서 진행하므로 외부인이 면적을 파악해 역산하기 어려움.

- 대안: ① 새로운 레퍼런스 찾기 ② 역산 계산식이 첨부된 논문을 토대로 계산하여 레퍼런스로 사용.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

| 담당자 | 기한 | 할 일 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김민서 | 11/2 | 지그 디자인(설계) — 레퍼런스 선정 후 모델링 | 3-1, 10/20 이월 |
| 이경준 · 원정빈 | 11/2 | 레이아웃 최적화 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | 레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산 | 3-2 |
| 김석현 · 원정빈 | (미정) | 레이아웃 시뮬레이션 | 10/20 이월 |
| 위상경 · 박정호 | (미정) | 전반적 개념 정리 | 10/20 이월 |
| 위상경 · 박정호 | (미정) | 10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료 | 10/20 이월 |
| 이경준 | (미정) | AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | 생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be) | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | 생산품 수량 시나리오 설계 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영 | 10/20 이월 |
| (미정) | (미정) | 공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후) | 10/20 이월 |
| (미정) | 11/2 | 모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료 | 10/20 이월 |

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (3-1)

- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (3-2)

- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)

- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)

- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)

- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)

- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)

- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)

- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)

- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)

- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)